|  |  |
| --- | --- |
| 文档编号 | 版本号 |
| QDCH-201702 | V1.0 |

**青岛场外市场清算中心有限公司**

**风控平台一期建设项目**

**风险评估报告**

**审批签字:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方项目经理 | 陆星 | 签字日期 | 2017年　　月　　日 |
| 乙方项目经理 | 陈力杰 | 签字日期 | 2017年　　月　　日 |

| **序号** | **风险分类** | **可能的风险** | **造成的影响** | **风险应对措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员风险 | 业务用户对接人员为新入职员工，存在对业务不熟悉，导致需求存在偏差 | 对用户需求进行分析整理，与甲方高级用户进行沟通确认。 |
| 2 |  | 外部数据风险 | 舆情分析数据采用调用外部平台API形式将数据采集到数据仓库中，数据对接风险 | 与用户沟通接口到位时间， |
| 3 |  | 数据库映射风险 | 现在用户存在新老两套业务系统，该项目需要将数据ETL之后到新的数据仓库中，存在数据映射风险。 | ceshi |