1. **会议信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议日期** | **会议时间** | **会议地点** | **发起部门** | **记录人** | **联系电话** |
| 2016-06-22 | 16:15~17:00 | 创牌北603B | 众创汇业务部门 | 胡艺友 |  |
| **出席人**：王晓虎、邹晓慧、卢瑾、刘东刚，李霖，刘井容、李鑫、胡艺友 | | | | | |
| **发送**：  **抄送**： | | | | | |

1. **会议主题**

|  |
| --- |
| **主题**：沟通改版内容 |
| **目的**（拟解决的问题或产出的内容）： |
| **议程：** |

1. **会议纪要**

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 埋点的后台系统目前需要确认：   1. 百度统计/ 友盟只能给汇总数据，无法匹配到人 2. 需要与国双的人讨论是否可以使用 3. 了解如果使用音智达的埋点后台处理系统需要商业上如何操作 |
|  | 深圳昊晨需要提供业务改版方案 |
|  |  |

**四、本次会议调度及决议**

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 百度统计、友盟 | 发送百度统计及友盟信息 | 卢瑾、邹晓慧 | 6月23日 |  |
|  | 埋点方案 | 与音智达、国双分别沟通埋点后台系统使用方案 | 李鑫、卢瑾 | 6月24日 |  |
|  | 改版方案 | 深圳浩辰提供改版业务初步方案 | 邹晓慧 | 6月23日 |  |

**滚动待关闭决议**

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)**

1.决议拖期反馈, …… 2.决议未按进度要求完成,………