1. **会议信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议日期** | **会议时间** | **会议地点** | **发起部门** | **记录人** | **联系电话** |
| 2016-6-27 | 16:00~16:30 | S座306办公室 | 690PSI | 宋淑娟  胡艺友 |  |
| **出席人**：许立媛、邹晓慧、卢瑾、胡艺友、黄裔、宋淑娟 | | | | | |
| **发送**：邹晓慧、卢瑾、李鑫、胡艺友、黄裔、宋淑娟  **抄送**：张玉丽 | | | | | |

1. **会议主题**

|  |
| --- |
| **主题**：PLM数据源调研 |
| **目的**（拟解决的问题或产出的内容）： |
| **议程：** |

1. **会议纪要**

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | PLM是针对研发的系统，不包含财务视图/会计视图角度数据，但是主数据会有 |
|  | 数据内容包含：690产业产品  冰冷洗空热水器 厨房电器（油烟机、打火灶、烤箱、消毒柜） 电脑计算机  不包含生活家电、手机、U+网器 |
|  |  |

**四、本次会议调度及决议**

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLM数据提供 | MDM数据字典及样本数据 | 许立媛  卢瑾跟踪 | 6月28日 |  |
|  | PLM与MDM数据比较 | 对MDM及PLM的数据进行分析比较 | 胡艺友 | 6月29日 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**滚动待关闭决议**

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)**

1.决议拖期反馈, …… 2.决议未按进度要求完成,………