**本周工作：**

1. 调研众创汇产品设计、运营、内容，了解各业务部门对系统的期望，共同讨论细化需求，形成使用场景；
2. 调研U+现状，针对U+提供的数据进行分析；
3. 调研云图云识系统，了解系统现状；
4. 编写SOW；
5. 虚拟机开发环境已交付；

**项目面临的问题：**

1. 一直没有与王晓虎总见面互动，在项目的大方向及优先级确定方面需要一直商定；
2. EDW、SCRM、U+等业务系统数据不能看到源数据，需要陈懿帮助推进；

**下一步工作：**

1. 卢瑾 申请堡垒机权限，跟踪硬件到位情况；
2. 黄裔、王鹏 搭建开发环境；
3. 胡艺友、李鑫 调研客服相关业务；
4. 胡艺友、许学平、邹晓慧 设计用户画像、产品画像的展示，进行UI设计；
5. 团队+Jeff 与王晓虎总沟通项目需求及优先级；
6. 卢瑾、李鑫 编写SOW；